关于沙湾市大气污染防治工作不严不实突出问题（专项督查序号9号）整改完成情况的公示

根据《塔城地区自治区第一轮第三批生态环境保护督察报告整改任务方案》，自治区第一轮第三批生态环境保护督察报告反馈问题（地区序号第9项）已完成整改，现将具体情况予以公示：

一、整改任务

新疆众泰汇鑫化工有限责任公司在VOCs收集治理设施未建成情况下即投入生产，厂区及外围空气中弥漫着刺鼻恶臭气味。

二、整改时限：

2023年底前

三、整改目标：

督促新疆众泰汇鑫化工有限责任公司完成VOCs收集治理设施。

四、整改措施：

1.对厂区的有组织的原PVC废气收集管道设施提升改造，全部更换为玻璃钢管道收集。

2.车间内涉及产生无组织污染源的作业点（精肟离心机和干造机放料点），进行封闭式隔离改造成有组织产污源。

3.新增安装四级脱硫塔及其附属吸收设施，对高温焚烧炉燃烧分解产生的二氧化硫充分吸收消纳后经30米烟囱高空排放。

4.对原料罐区、污水站和危废库区的无组织污染源用玻璃钢管道集中回收送至焚烧炉高温焚烧处置。

五、完成情况：

1.对厂区的有组织的原PVC废气收集管道设施提升改造，全部更换为玻璃管道收集。

2.对生产车间内产生污染源的两处作业点（精肟离心机和干燥机放料点），用亚克力塑料板进行隔离封闭改造，隔离间内部增加抽风管道设施，使无组织污染源变成有组织污染点。

3.新增安装一台四级脱硫塔及其附属设施，可以有效祛除燃烧过程中产生的二氧化硫，减少其有害气体对周围环境的影响。

4.组织生产人员将原料罐区、污水站和危废库区里能产生无组织污染源废气的场所都用玻璃钢管道连接，经碱液吸收塔初步处置吸收后经引风机送至焚烧炉高温焚烧处置。

- 公示时间：2023年12月13日至12月26日，共10个工作日。如有异议，请在公示期间来电来函如实反映。

牵头责任单位电话：0993-6710616

邮箱：tcdczggs@163.com

牵头验收单位电话：0901-6283090

塔城地区中央环境保护督察反馈意见

整改工作领导小组办公室

2023年12月12日