关于塔城地区自治区第一轮第三批生态环境保护督察反馈问题（序号22）整改

完成情况的公示

根据《塔城地区贯彻落实自治区第一轮第三批生态环境保护督察整改方案》，自治区第一轮第三批生态环境保护督察反馈问题（序号22）已完成整改，现将具体情况予以公示：

一、整改任务

塔城地区15048眼机电井已完成信息化建设13930眼，额敏县和裕民县还有1118眼未完成信息化建设。督察发现，塔城地区及各县（市）水资源管理信息化平台仍处于建设及调试阶段，未发挥应有作用，机电井井电双控设施也并未落实到位。

二、整改时限

2024年底前，并长期坚持。

三、整改目标

严格落实“井电双控”计量设施的安装、运维，水资源管理信息化管理水平不断完善和提升。完成机电井计量设施应装尽装，做到用水情况应统尽统，计量设施监测作用充分发挥。

四、整改措施

1.全面实施“井电双控”计量设施安装，各县（市）做好“井电双控”计量设施运行维护，完成机电井信息传输。同时，进一步提升水资源监管能力，提高取用水计量精准度。

2.加快水资源监控平台建设。督促第三方及时完善、更新各县（市）机电井信息化平台，切实发挥水资源信息化管理作用。

五、完成情况

1.塔城地区现有地下水一级取水口14842个，目前已全部安装计量设施。其中：安装“井电双控”计量设施14399个，剩余443眼已全部安装水表，监测数据已接入地区信息化整合平台，并向自治区水利厅提供信息共享服务。

2.塔城地区水利局依托地区水资源管理信息化平台建设项目，对水资源管理信息系统进行进一步优化升级，目前已具备接收各县（市）建设的“井电双控”实时监测数据的功能，同时对实时数据进行汇总分析，实现对水量的日、旬、月及年度统计的查询分析，并将监测数据共享至自治区水利厅信息化平台，为水资源精细化管理提供数据支撑。

公示时间:2024年12月3日至12月16日。共计10个工作日。如有异议，请在公示期间来电来函如实反映。

牵头责任单位电话（传真）：0901-6278251，

邮箱：375833617@qq.com