关于塔城地区自治区第一轮第三批生态环境保护督察反馈问题（序号47）整改

完成情况的公示

根据《塔城地区贯彻落实第一轮第三批生态环境保护督察整改方案》，自治区第一轮第三批生态环境保护督察反馈问题（序号47）已完成整改，现将具体情况予以公示：

一、整改任务

塔城市恰夏镇、二工镇、和布克赛尔蒙古自治县莫特格乡、额敏县喇嘛昭乡、沙湾市安集海镇、托里县乌雪特乡未按照《关于做好2022年自治区农村生活垃圾治理工作的通知》要求进行垃圾规范化处置，大量生活垃圾、建筑垃圾随意倾倒，任意焚烧。

二、整改时限

2024年底前。

三、整改目标

建立生活垃圾保洁制度，设立垃圾船，引导群众将生活垃圾及建筑垃圾进行规范化处置，解决村民随意倾倒生活垃圾污染环境现象，不断提升乡（镇）、村（队）环境质量，营造良好生活环境。

四、整改措施

1.压实属地政府主体责任，持续排查整治垃圾随意倾倒、任意焚烧现象。大力整治垃圾无序堆放、清理不及时、零散垃圾、积存垃圾等问题，加大垃圾收运转运频次，确保生活垃圾及时清理。

2.严格落实有关生态环境保护法律法规与标准，加大乡（镇）村垃圾精细化管理，全面提高环境治理水平。

3.对城乡结合部、乡镇交界处、乡镇主次干道路域、村队居民区等区域垃圾暂存点集中排查，针对排查问题，做到随查随改随清。

五、完成情况

1.各县（市）切实压实属地政府主体责任，通过印发城乡人居环境整治提升行动方案、开展非正规垃圾堆放点及生活垃圾乱堆乱放点排查整治工作提醒函等文件要求，举一反三，持续排查、整治各乡（镇）场随意倾倒、任意焚烧现象。同时，建立健全各项制度，集中县、乡、村三级力量整治垃圾无序堆放、清理不及时、零散垃圾、积存垃圾等问题。各县（市）住建局积极引导、协调相关乡镇与就近生活垃圾填埋场签订垃圾清运合同，开展生活垃圾收转运工作，督促乡（镇）场建立垃圾清运台账，加大生活垃圾收转运频次，确保生活垃圾及时清理。

2.组织学习《新疆维吾尔自治区城镇生活垃圾管理条例》等条例制度，严格落实有关生态环境保护法律法规，各乡（镇）场积极组织动员各村队制定村庄保洁制度、网格化管理制度等，村队结合本村实际将生活垃圾处理纳入村规民约，常态化开展村队生活垃圾管理工作，全面提高环境治理水平。

3.对城乡结合部、乡镇交界处、乡镇主次道路等区域非正规垃圾堆放点排查整治工作，共排查出50余处非正规垃圾堆放点，各乡（镇）场共出动5000余人次及600余车次的车辆，共清理各类垃圾6万余吨。

公示时间:2024年12月3日至12月16日。共计10个工作日。如有异议，请在公示期间来电来函如实反映。

牵头责任单位电话（传真）：0901-6223490

邮箱：1455285793@qq.com